|  |  |
| --- | --- |
| cambri diseño  Presupuesto Web  **Diseñador Bruno Lezcano**  Correo electrónico · bruno-537@hotmail.com | |
|  |

**Cliente:** **MundoPesca S.A.**

Validez del presupuesto: 30 dias corridos a partir de la fase 2.

**N° Proyecto**: 125.

**Objetivo del Diseño**:

Pagina web del sitio solicitada según detalles solicitados por el cliente, que sea responsive y tenga total funcionalidad en la Web.

**Fases**:

|  |  |
| --- | --- |
| Fase 1 |  |
| Reunión con cliente. | Generar un primer boceto del sitio web, barras de navegación, color principal, cantidad de páginas y ubicación de secciones. Objetivo de la web. |
| Fase 2 |  |
| Presentación primer prototipo. | Presentación digital de la página, cerrar detalles de la misma. Pactar el tiempo y costo de desarrollo. En este punto el cliente debe entregar las imágenes y logo que desea incorporar. Se genera el pago del 50% pactado y se da comienzo al desarrollo. |
| Fase 3 |  |
| Entrega del sitio Web | Entrega de sitio finalizado, corroborar conformidad del cliente y se concreta el restante del presupuesto pactado. |

El **presupuesto** incluye:

* Creación del sitio.
* Diseño y adaptación para distintos dispositivos.
* Subida a hosting.
* Conexión a redes sociales.
* Inclusión de imágenes entregadas por el cliente.
* Copyright en pie de página.
* Paginas enlazadas entre sí.

El **presupuesto no** incluye:

* Creación de logos.
* Si bien incluye la subida al hosting, el pago de éste y el Dominio queda a cargo del cliente.
* Sistema de cobros mediante ingreso de datos personales y tarjetas de crédito.
* Incluir textos legales en el sitio.

**Costo:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descripción | Detalle | Costo |
| Diseño web. | Hasta 5 páginas. | US$ 160 |
| SEO. | Optimización para posicionamiento en la web. | US$ 30 |
| Redes Sociales. | Conexión de la página con redes sociales. | US$ 30 |
| Mantenimiento. | Mantenimiento básico.  Costo Mensual. (\*) | US$ 50 |
| Total |  | US$ 220 |

(\*) Mantenimiento, se tendrá en cuenta como tal, cambios en fuente o colores principales del sitio, cambio de imágenes de galerías. Óptimo funcionamiento del sitio.

El trabajo si bien es tasado en Dólares, el pago se puede realizar en pesos argentinos al cambio oficial de la moneda al cierre del Banco Nación a la fecha de efectuarse la fase 2 del proyecto.

**Cambios significativos:**

De solicitar cambios significativos, los cuales requieran modificación del código del sitio, se pactará una reunión con el cliente como se ejecuta en la fase 1 para optimizar detalles solicitados y costos del mismo.

**Herramientas de desarrollo:**

Se utilizará para el proyecto los sistemas HTML, CSS, SASS, BOOTSTRAP, NODE JS y JAVASCRIPT.

**Importante:**

Se entregará información sobre los hostings que sean más relevantes, pero hasta no efectuarse los pagos tanto de éste como el del dominio; no podrá realizarse la subida a la web.

Como así la entrega de códigos correspondientes del trabajo terminado sin haber realizo el pago por el total del monto pactado.